## Slide 1: Ph2導入方針：SalesReport
2018年9月4日

## Slide 2: 二次：SalesRep連携
# | 分類 | 検討ポイント | 対応
1 | 連携テスト | 対象者・実施場所 | 各自リモートでテストを実施する。 テスト後に課題のすり合わせを行う場を設定する。要日程調整。
2 | 連携テスト | 実施期間 | 9/17～27にて実施 9/17週に初回テストを行い、PG修正後を行った上で9/24週に再テストを行う。 ※下記全データ検証をいつ行うか要確定
3 | 連携テスト | テストステップ | 1.テストデータでの検証(2回目の送信時は更新が発生するようデータを作成する) ①予算連携1日目 ②実績連携1日目-1回目 ③実績連携1日目-2回目 ④予算連携2日目 ⑤実績連携2日目-1回目 ⑥実績連携2日目-2回目 2.全データでの検証
4 | 連携テスト | 検証ポイント | CV側はDTPにて素案を作成済。 SalesReport側は関さんにて作成頂く。(9/9回答で打診) いずれも内田さんにてチェック・更新して頂く。
5 | 連携テスト | テスト対象データ | 9/5に本番環境からテスト環境にコピーしたデータを活用 全データ検証はシステム日付を過去日に設定してデータ作成 ※システム日付はいつで実行するか？

## Slide 3: 二次：SalesRep連携
# | 分類 | 検討ポイント | 対応
5 | 連携テスト | データ準備・環境準備 | 本番DBからテスト用DBへコピーする、またテストDBを参照する画面PGを作成する。 店舗マスタの変換CD：CSVファイルにて本番DVにULし、本番DBからテスト用DBにデータコピする →CSVファイルは9/10(火)までに送付
6 | データ移行 | 取置計 | 取置計が計算からデータセットに変わるため、過去の取置計をデータに保持するよう移行が変更。 →対象期間を岩野さんと要確認 ～10/27が対象、実施は～10/31であればいつでも可
7 | データ移行 | 店舗マスタの変換CD | 9月～10月に新店・移転があれば追加する。
8 | PG移行 | PG移行 | PGの書き込み先DBを本番に変更する ※PGはテスト環境がある訳ではなく、本番環境に連携PGを追加している。店舗マスタの変換CDは、本番環境に設定済み。